## Slide 1: Metodologías en el proceso de desarrollo de software
Ingeniería de Software

## Slide 2: Sumario:
Concepto de Metodología .Bases prácticas. Ventajas del uso de las metodologías
Metodologías Pesadas : RUP, casos de estudio
Metodologías Ágiles: Manifiesto Ágil ,Principios, Características , Representantes , casos de estudio
Metodologías Pesadas vs Metodologías Ágiles
Metodologías Hibridas
Tendencias

## Slide 3: Recordemos que las partes de un proyecto de software son:
El Problema
¿Quiénes tienen que ver con la solución del problema? Es decir, ¿quiénes son los participantes?
• ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles datos, funciones y características se requieren para resolver el problema en forma apropiada?
• ¿Puede fraccionarse el problema? ¿Es posible representarlo con problemas más pequeños que sean más fáciles de entender?
• ¿Es posible representar gráficamente el problema? ¿Puede crearse un modelo de análisis?
Notes: Entender el problema. En ocasiones es difícil de admitir, pero la mayor parte de nosotros adoptamos una actitud de orgullo desmedido cuando se nos presenta un problema. Escuchamos por unos segundos y después pensamos: Claro, sí, entiendo, resolvamos esto. Desafortunadamente, entender no siempre es fácil. Es conveniente dedicar un poco de tiempo a responder algunas preguntas sencillas:
Hemos visto en las conferencias anteriores que para entender el problema nos podemos valer de hacer un levantamiento de las especificaciones, requerimientos y restricciones. Esto lo podemos hacer tanto en lenguaje natural (usando la guía de sommeville) o con lenguajes de especificación.

## Slide 4: Recordemos que las partes de un proyecto de software son:
La Solución
¿Ha visto antes problemas similares? ¿Hay patrones reconocibles en una solución potencial? ¿Hay algún software existente que implemente los datos, funciones y características que se requieren?
¿Ha resuelto un problema similar? Si es así, ¿son reutilizables los elementos de la solución?
¿Pueden definirse problemas más pequeños? Si así fuera, ¿hay soluciones evidentes para éstos?
Técnicas para generar la solución:Juego de Roles, Tormenta de ideas, Técnicas Delphi, Prioritización MoSCoW
Notes: Ahora entiende el problema (o es lo que piensa) y no puede esperar para escribir el código. Antes de hacerlo, cálmese un poco y haga un pequeño análisis respondiendo a las siguientes preguntas:
Aquí tienes una descripción de cada una de las técnicas que mencionaste: lluvia de ideas, juego de roles y técnicas Delphi. Estas son herramientas útiles en el proceso de generación de ideas y toma de decisiones en proyectos.
▎1. Lluvia de Ideas (Brainstorming)
La lluvia de ideas es una técnica creativa que busca generar una gran cantidad de ideas sobre un tema específico en un corto periodo de tiempo. Aquí te dejo algunos puntos clave:
• Objetivo: Fomentar la creatividad y la participación de todos los miembros del grupo.
• Reglas:
• No se critican las ideas durante la sesión.
• Se anima a construir sobre las ideas de otros.
• Se busca cantidad sobre calidad; se pueden refinar las ideas más adelante.
• Formato: Puede ser una reunión en persona, una sesión virtual o incluso una plataforma colaborativa.
• Resultados: Al final, se recopilan y analizan las ideas generadas para seleccionar las más prometedoras.
▎2. Juego de Roles
El juego de roles es una técnica que permite a los participantes adoptar diferentes perspectivas o personajes para explorar situaciones, problemas o soluciones. Aquí tienes algunos aspectos destacados:
• Objetivo: Entender diferentes puntos de vista y fomentar la empatía entre los miembros del equipo.
• Aplicación:
• Los participantes pueden representar a diferentes usuarios, clientes o partes interesadas.
• Se pueden simular escenarios específicos para evaluar reacciones y decisiones.
• Beneficios:
• Fomenta la creatividad y la innovación al considerar problemas desde ángulos diferentes.
• Ayuda a identificar necesidades no expresadas y posibles soluciones.
▎3. Técnicas Delphi
La técnica Delphi es un método estructurado para obtener opiniones y llegar a consensos entre un grupo de expertos. A continuación, algunos aspectos clave:
• Objetivo: Recopilar y refinar opiniones de expertos sobre un tema específico mediante rondas sucesivas de preguntas.
• Proceso:
1. Se selecciona un panel de expertos en el tema.
2. Se envían cuestionarios (de forma anónima) a los expertos para obtener sus opiniones iniciales.
3. Se recopilan y analizan las respuestas, y se elabora un resumen.
4. Se envía el resumen a los expertos junto con nuevas preguntas o áreas para profundizar.
5. Este proceso se repite durante varias rondas hasta que se alcanza un consenso o se clarifican las opiniones.
• Beneficios:
• Reduce el sesgo que puede surgir en discusiones en grupo.
• Permite obtener información valiosa de expertos que pueden estar geográficamente dispersos.
4. Prioritización MoSCoW
• Descripción: Clasificación de requisitos o características en cuatro categorías: Must have (debe tener), Should have (debería tener), Could have (podría tener) y Won't have (no tendrá).
• Uso: Ayudar a priorizar características según su importancia para el proyecto.
▎Conclusión
Estas técnicas pueden ser muy efectivas en la fase de ideación y toma de decisiones en proyectos. La lluvia de ideas fomenta la creatividad, el juego de roles ayuda a entender diferentes perspectivas, y la técnica Delphi permite llegar a consensos informados entre expertos. Puedes elegir la técnica que mejor se adapte a tus necesidades y al contexto del proyecto.

## Slide 5: Recordemos que las partes de un proyecto de software son:
El Proceso
Planificación
Codificación
Pruebas
Implementación
Mantenimiento
Cierre del Proyecto
Notes: El proceso de desarrollo de software es un conjunto estructurado de actividades y tareas que se llevan a cabo para crear un sistema de software. Este proceso puede variar dependiendo de la metodología que se utilice, pero generalmente incluye las siguientes fases o etapas clave:
▎2. Planificación
• Plan de Proyecto: Crear un plan que incluya el alcance, cronograma, recursos y presupuesto.
• Análisis de Riesgos: Identificar posibles riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos.
• Definición de Requisitos Iniciales: Recopilar los requisitos preliminares que guiarán el desarrollo.
▎
▎5. Desarrollo
• Codificación: Escribir el código fuente basado en las especificaciones del diseño.
• Control de Versiones: Utilizar herramientas para gestionar cambios en el código y facilitar la colaboración entre desarrolladores.
• Integración Continua: Implementar prácticas para integrar y probar el código frecuentemente.
▎6. Pruebas
• Pruebas Unitarias: Probar cada componente individualmente para verificar su correcto funcionamiento.
• Pruebas de Integración: Asegurar que los diferentes módulos funcionen correctamente juntos.
• Pruebas del Sistema: Evaluar el sistema completo para verificar que cumpla con los requisitos especificados.
• Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT): Permitir que los usuarios finales prueben el sistema para garantizar que satisfaga sus necesidades.
▎7. Implementación
• Despliegue: Instalar el software en el entorno de producción.
• Capacitación: Proporcionar formación a los usuarios sobre cómo utilizar el nuevo sistema.
• Documentación del Usuario: Crear manuales y guías para ayudar a los usuarios.
▎8. Mantenimiento
• Soporte Post-Implementación: Brindar asistencia técnica a los usuarios para resolver problemas.
• Actualizaciones y Mejoras: Implementar mejoras basadas en la retroalimentación de los usuarios y en cambios en el entorno o tecnología.
• Corrección de Errores: Identificar y solucionar fallos o errores que surjan después del lanzamiento.
▎9. Cierre del Proyecto
• Evaluación Final: Revisar si se cumplieron los objetivos y requisitos del proyecto.
• Documentación Final: Completar toda la documentación necesaria y registrar lecciones aprendidas.
• Cierre Formal: Realizar una reunión final con todas las partes interesadas para cerrar oficialmente el proyecto.
▎Conclusión
Cada una de estas etapas es fundamental para asegurar que el proyecto de software se desarrolle de manera efectiva y cumpla con las expectativas de calidad, funcionalidad y satisfacción del usuario. La elección de la metodología (como Agile, Scrum, Waterfall, etc.) influirá en cómo se llevan a cabo estas etapas y en la flexibilidad del proceso.

## Slide 6: ¿Qué son la Metodologías de desarrollo del software ?
Organizar y ejecutar un proceso de desarrollo implica una forma de pensar, unos ciertos principios, prioridades y técnicas, generalmente asociados a una cierta notación y reglas sobre la comunicación y documentación, la planificación, la dirección, el control,etc.
Notes: Entonces que podemos entender por metodología en nuestro contexto?
Organizar y ejecutar un proceso de desarrollo implica una forma de pensar, unos ciertos principios, prioridades y técnicas, generalmente asociados a una cierta notación y reglas sobre la comunicación y documentación, la planificación, la dirección, el control,etc.

## Slide 7: ¿Qué hace que una Metodologías sea buena ?
Adaptabilidad
Enfoque en el Cliente
Ciclo de Retroalimentación Rápido
Colaboración y Comunicación
Documentación Adecuada
Notes: Una buena metodología de desarrollo de software se caracteriza por varias cualidades que la hacen efectiva y adecuada para el proyecto en cuestión. Aquí hay algunos factores clave que contribuyen a la calidad de una metodología:
▎1. Adaptabilidad
• Flexibilidad: La metodología debe poder adaptarse a diferentes tipos de proyectos, tamaños y equipos. No todas las metodologías son adecuadas para todos los contextos.
▎2. Enfoque en el Cliente
• Participación del Usuario: Involucrar a los usuarios finales y partes interesadas a lo largo del proceso para asegurar que el producto final cumpla con sus necesidades y expectativas.
▎3. Ciclo de Retroalimentación Rápido
• Iteraciones Cortas: Permitir ciclos cortos de desarrollo y pruebas para obtener retroalimentación rápida y hacer ajustes en tiempo real.
▎4. Colaboración y Comunicación
• Trabajo en Equipo: Fomentar una cultura de colaboración entre todos los miembros del equipo, así como una comunicación clara y abierta.
▎5. Documentación Adecuada
• Documentación Clara: Proporcionar suficiente documentación para guiar el proceso sin ser excesiva, lo que puede ralentizar el desarrollo.
.

## Slide 8: ¿Qué hace que una Metodologías sea buena ?
Gestión de Riesgos
Calidad del Producto
Mejora Continua
Escalabilidad
Definición Clara de Roles y Responsabilidades
Enfoque en Resultados
Uso de Herramientas Adecuadas
Notes: ▎6. Gestión de Riesgos
• Identificación Temprana: Tener mecanismos para identificar y gestionar riesgos desde las primeras etapas del proyecto.
▎7. Calidad del Producto
• Enfoque en Pruebas: Incluir prácticas de pruebas rigurosas para asegurar que el software es confiable y cumple con los estándares de calidad.
▎8. Mejora Continua
• Evaluación y Ajuste: Permitir revisiones periódicas del proceso y del producto para identificar áreas de mejora.
▎9. Escalabilidad
• Crecimiento Sostenible: La metodología debe ser capaz de escalar con el crecimiento del proyecto o del equipo sin perder eficacia.
▎10. Definición Clara de Roles y Responsabilidades
• Claridad en el Equipo: Establecer roles bien definidos dentro del equipo para mejorar la responsabilidad y la eficiencia.
▎11. Enfoque en Resultados
• Orientación a Objetivos: Mantener un enfoque claro en la entrega de valor al cliente y en alcanzar los objetivos del proyecto.
▎12. Uso de Herramientas Adecuadas
• Herramientas de Soporte: Incorporar herramientas que faciliten la gestión del proyecto, la colaboración y la automatización de tareas repetitivas.
▎Conclusión
Una buena metodología no solo se centra en seguir un conjunto de reglas, sino que también se adapta a las necesidades específicas del proyecto y del equipo, promoviendo un ambiente colaborativo y centrado en el cliente. La elección de la metodología adecuada puede marcar una gran diferencia en el éxito del desarrollo de software

## Slide 9: ¿Cuál es la Base Práctica para las Metodologías?
La experiencia
  Aprendizaje Basado en la Experiencia
  Adaptación a Contextos Específicos
  Validación de Teorías
  Mejora de la Colaboración
  Desarrollo de Habilidades
  Gestión del Riesgo
  Documentación Dinámica
Notes: La experiencia práctica es fundamental en la implementación y evolución de metodologías de desarrollo de software. Aquí te presento cómo se relaciona la experiencia práctica con las metodologías:
▎1. Aprendizaje Basado en la Experiencia
• Iteraciones: Las metodologías ágiles, como Scrum, fomentan la entrega de incrementos del producto en ciclos cortos. Esto permite al equipo aprender de cada iteración y ajustar el enfoque según los resultados obtenidos.
• Retrospectivas: Al final de cada ciclo, se realizan reuniones para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no, facilitando la mejora continua.
▎2. Adaptación a Contextos Específicos
• Personalización: La experiencia práctica permite a los equipos adaptar las metodologías a sus contextos específicos. Por ejemplo, un equipo puede ajustar las prácticas de Scrum según su tamaño o la naturaleza del proyecto.
• Identificación de Problemas: La práctica revela desafíos únicos que pueden no estar contemplados en la teoría, permitiendo al equipo desarrollar soluciones personalizadas.
▎3. Validación de Teorías
• Pruebas de Concepto: La experiencia práctica permite validar conceptos teóricos a través de la implementación real. Esto ayuda a determinar qué prácticas son efectivas y cuáles no.
• Evidencia Empírica: Los equipos pueden recopilar datos sobre el rendimiento del proyecto, lo que refuerza o desafía las suposiciones sobre una metodología.
▎4. Mejora de la Colaboración
• Trabajo en Equipo: La experiencia práctica fomenta una mejor colaboración entre los miembros del equipo, ya que aprenden a comunicarse y trabajar juntos de manera más efectiva.
• Roles Claros: La práctica ayuda a definir mejor los roles y responsabilidades dentro del equipo, lo que mejora la eficiencia.
▎5. Desarrollo de Habilidades
• Capacitación en el Trabajo: La experiencia práctica es una oportunidad para que los miembros del equipo desarrollen habilidades técnicas y blandas. Aprender en el trabajo es a menudo más efectivo que la capacitación teórica.
• Mentoría: Los miembros más experimentados pueden guiar a los nuevos, creando un ambiente de aprendizaje continuo.
▎6. Gestión del Riesgo
• Identificación Temprana: La experiencia práctica permite a los equipos identificar riesgos potenciales desde el inicio y abordarlos antes de que se conviertan en problemas mayores.
• Ajustes Rápidos: La posibilidad de hacer cambios rápidos basados en la retroalimentación y la experiencia acumulada minimiza el impacto de los riesgos.
▎7. Documentación Dinámica
• Evolución de Procesos: A medida que se adquiere experiencia, la documentación de procesos y prácticas puede actualizarse para reflejar mejoras y lecciones aprendidas.
• Base para Nuevos Proyectos: La experiencia acumulada se convierte en una base valiosa para futuros proyectos, proporcionando un marco de referencia.
▎Conclusión
La experiencia práctica no solo valida y enriquece las metodologías de desarrollo de software, sino que también impulsa su evolución. Los equipos que integran la teoría con la práctica tienden a ser más adaptativos, eficientes y efectivos en la entrega de productos de calidad. Por lo tanto, fomentar un entorno donde la experiencia práctica sea valorada es crucial para el éxito en el desarrollo de software.
La experiencia en el análisis, o incluso la experiencia en análisis y diseño, no es suficiente
Muchas veces un analista hace su trabajo, cobra su cuenta y deja a la compañía con un montón de "burbujas y flechas"
Un enfoque de "análisis solamente" contradice la idea de un ciclo de vida sin costuras y reversible de la tecnología de objetos

## Slide 10: !Cuidado con el exceso de confianza !
La experiencia adquirida nunca es suficiente
La experiencia no hace a nadie infalible
En el diseño de software avanzado no hay sustituto para el pensamiento fresco y las ideas creativas
Todo nuevo problema reclama nuevas ideas

## Slide 11: ! Dice Meyer...!
”Cuantos más libros usted haya leído (o escrito), cuantas más clases haya tomado (o concebido), cuantos más lenguajes de programación usted conozca (o haya diseñado), mientras más software O-O haya examinado (o producido), mientras más documentos de requerimientos haya tratado de descifrar (o hecho descifrable), mientras más patrones de diseño haya aprendido (o diseñado), mientras a más reuniones haya asistido (o conducido), mientras más colegas talentosos haya conocido (o contratado), mientras en más proyectos haya participado (o dirigido), mejor estará preparado para lidiar con un nuevo desarrollo.

## Slide 12: ! CONSEJO FINAL!
Para producir grandes productos, los diseñadores, incluso los mejores, nunca deben sobrestimar el valor de su experiencia.
Todo proyecto ambicioso de software es un nuevo reto
NO HAY RECETAS SEGURAS!

## Slide 13: ¿Cuáles son las ventajas del uso de las metodologías ?
  Facilitan la planificación
  Facilitan el control y seguimiento adecuado del proyecto
  Mejoran el uso de los recursos
  Permiten evaluar de forma más fácil los resultados obtenidos y valorar los objetivos conseguidos

## Slide 14: ¿Cuáles son las ventajas del uso de las metodologías ?
  Mejoran la comunicación entre el cliente y las personas que van a llevar a cabo el proyecto
  Garantizan que el producto final tendrá la calidad esperada
  Se tendrán presentes unos plazos para el desarrollo del producto
  Permitirá definir el ciclo de vida adecuado al proyecto

## Slide 15: ¿Qué son las metodologías pesadas ?
  Las metodologías pesadas, también conocidas como metodologías tradicionales o en cascada, son enfoques estructurados y secuenciales para el desarrollo de software. Se caracterizan por su énfasis en la planificación detallada, la documentación exhaustiva y el cumplimiento riguroso de procesos

## Slide 16: ¿Cuáles son las características de las metodologías pesadas ?
  Fases Definidas
  Documentación Exhaustiva
  Planificación Rigurosa
  Control de Cambios
  Enfoque en la Calidad
Notes: ▎Características de las Metodologías Pesadas
1. Fases Definidas: Se dividen en etapas claramente definidas, como análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente.
2. Documentación Exhaustiva: Se requiere una documentación detallada en cada etapa del proceso, lo que incluye especificaciones de requisitos, diseños arquitectónicos y planes de prueba.
3. Planificación Rigurosa: Se establece un plan detallado al inicio del proyecto, que incluye cronogramas, recursos y costos. Los cambios en el alcance suelen ser difíciles de manejar.
4. Control de Cambios: Los cambios en los requisitos o el diseño suelen requerir un proceso formal de gestión de cambios, lo que puede ralentizar el progreso del proyecto.
5. Enfoque en la Calidad: La calidad se asegura a través de revisiones formales y pruebas exhaustivas al final del ciclo de desarrollo.

## Slide 17: ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de las metodologías pesadas ?
  Ventajas
    Estructura Clara
    Documentación Completa
    Previsibilidad
    Gestión del Riesgo
  Desventajas
    Rigidez
    Largo Tiempo de Entrega
    Menor Colaboración
    Costos Elevados
Notes: ▎Ventajas
1. Estructura Clara: Proporciona un marco claro y organizado que puede ser fácil de seguir, especialmente para equipos grandes o proyectos complejos.
2. Documentación Completa: La extensa documentación facilita la transferencia de conocimiento y la continuidad del proyecto, incluso si hay cambios en el equipo.
3. Previsibilidad: Al seguir un plan detallado, es más fácil prever los costos y los plazos, lo que puede ser atractivo para los clientes y las partes interesadas.
4. Gestión del Riesgo: La planificación rigurosa y la documentación ayudan a identificar y mitigar riesgos desde el principio.
▎Desventajas
1. Rigidez: La inflexibilidad para adaptarse a cambios en los requisitos puede llevar a problemas si las necesidades del cliente evolucionan durante el desarrollo.
2. Largo Tiempo de Entrega: Dado que se requiere completar todas las fases antes de entregar un producto funcional, el tiempo hasta la entrega puede ser considerablemente largo.
3. Menor Colaboración: La comunicación puede ser menos efectiva debido a la jerarquía y los procesos formales, lo que puede limitar la innovación y la creatividad.
4. Costos Elevados: La extensa documentación y los procesos pueden aumentar los costos del proyecto, lo que podría no ser justificable en proyectos más pequeños o menos complejos.

## Slide 18: RUP
  Rational Unified Process
  Es un clásico representante de las llamadas “Metodologías Pesadas”
  Basa todo el proceso de desarrollo en los llamados “Use Cases”
  Se UML como lenguaje de especificación
Notes: Rup se basa en 3 modulos principales que constestan a las preguntas:
Quien hace el proceso??
Que productos de trabajo se va a realizar?
Que documentos y modelos se van a producir ?
Como se van a realizar las tareas?

## Slide 19: RUP: Características
  Iterativo e Incremental
  Enfoque en la Arquitectura
  Roles Definidos
  Documentación Flexible
  Gestión de Riesgos
Notes: Características de RUP
1. Iterativo e Incremental: RUP promueve la creación de prototipos y la entrega de incrementos del producto a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, permitiendo la adaptación a cambios en los requisitos.
2. Enfoque en la Arquitectura: Se pone un fuerte énfasis en la arquitectura del software desde las primeras fases del desarrollo, lo que ayuda a mitigar riesgos y mejorar la calidad.
3. Roles Definidos: RUP define roles específicos para los miembros del equipo (como analistas, diseñadores, desarrolladores y testers), lo que facilita la colaboración y la responsabilidad.
4. Documentación Flexible: Aunque RUP promueve la documentación, permite adaptarla según las necesidades del proyecto y su tamaño.
5. Gestión de Riesgos: Se enfoca en identificar y gestionar riesgos desde el principio del proyecto, lo que ayuda a minimizar problemas en fases posteriores.

## Slide 20: RUP: Fases
Notes: Fases de RUP
RUP se divide en cuatro fases principales:
1. Inicio (Inception):
• Definición del alcance del proyecto.
• Identificación de los actores y los requisitos iniciales.
• Evaluación de la viabilidad técnica y económica.
2. Elaboración (Elaboration):
• Refinamiento de los requisitos.
• Diseño de la arquitectura del sistema.
• Identificación y mitigación de riesgos.
3. Construcción (Construction):
• Desarrollo del software basado en los requisitos y la arquitectura definidos.
• Implementación de pruebas para garantizar la calidad del producto.
4. Transición (Transition):
• Despliegue del producto en el entorno de producción.
• Entrenamiento a usuarios finales y recopilación de feedback.
• Resolución de problemas post-lanzamiento.

## Slide 21: RUP: Ejemplo
Notes: Aquí vemos un ejemplo como quedaría una distribución del tiempo en función de las fases . si se fijan para dos años se ha destinado solamente 1 para la implementación el resto para el análisis y documentación del proyecto . Madre mia!!!!

## Slide 22: RUP: Ventajas
  Aporta una estructura bastante completa e informativa de organización
  Varios de sus esquemas, como el workflow, son muy buenos para indicar al equipo que, cómo y cuando desarrollar secciones del proyecto.

## Slide 23: RUP: Ventajas
  El diseño de ciclo de vida del producto es bueno para organizar el tiempo que se dedica a cada fracción del proyecto.
  El plan o diagramas de estado, son buenos para indicar al cliente que es lo que se va a hacer y cómo, permitiendo el intercambio fácil de ideas con este.
  El diseño de roles tiene una fuerte capacidad organizativa.

## Slide 24: RUP: Desventajas
  Es algo compleja de entender, dado la gran cantidad de componentes que posee.
  Cuando son añadidos nuevos requerimientos, o cambian algunos de los existentes, es necesario rediseñar varias partes del modelo.
  Debe modelarse según los requerimientos y tamaño del proyecto: un enfoque demasiado pesado para un proyecto pequeño, o muy ligero para un proyecto pesado, puede ser contraproducente.

## Slide 25: RUP: Desventajas
  Asume que el proyecto no cambiará demasiado a lo largo del desarrollo, y que por tanto el plan y modelo diseñados al inicio se llevarán a cabo casi como están: un cambio brusco en pleno desarrollo puede llevar a la necesidad de diseñar el modelo completo nuevamente dado que RUP es algo resistente a los cambios.
Notes: Y entre sus desventajas

## Slide 26: ¿Cuáles son algunas empresas reales que han aplicado metodologías pesadas en el desarrollo de software?
Notes: 1. IBM – Modelo en cascada en proyectos de software para empresas financieras
IBM utiliza el modelo en cascada en proyectos de software dirigidos a sectores altamente regulados, como la banca y las finanzas. Estos proyectos suelen tener requisitos muy específicos y estrictos en términos de seguridad y cumplimiento normativo. En el modelo en cascada, cada fase (análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue) debe completarse antes de iniciar la siguiente, permitiendo un control riguroso de la calidad y de los requisitos.
Este enfoque secuencial es ideal cuando los requisitos están bien definidos y es poco probable que cambien, como en muchos proyectos de desarrollo de software en sectores financieros donde la estabilidad y seguridad son prioritarias.
2. Siemens – PRINCE2 en proyectos de software de sistemas de control industrial
Siemens, en su división de control industrial, emplea la metodología PRINCE2 para desarrollar software en sus sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) y DCS (Distributed Control Systems). Estos sistemas requieren una gran cantidad de planificación y documentación, ya que operan en entornos industriales críticos.
La metodología PRINCE2 ayuda a Siemens a gestionar estos proyectos con un enfoque en la documentación exhaustiva y el control de cada fase, desde la definición de requisitos hasta la entrega final. Además, PRINCE2 permite mantener la trazabilidad de las decisiones y el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de seguridad.
3. NASA – Modelo en cascada en software para misiones espaciales
La NASA sigue utilizando el modelo en cascada en algunos de sus proyectos de software más críticos, especialmente aquellos que están destinados a misiones espaciales y sistemas de control a bordo de vehículos. En estos proyectos, cualquier cambio en los requisitos puede tener implicaciones costosas y riesgos significativos, por lo que la metodología en cascada permite una fase de planificación y validación exhaustiva antes de pasar al desarrollo.
Para la NASA, esta metodología es fundamental en proyectos de software para el control de cohetes, sistemas de navegación y aplicaciones de monitoreo, donde la precisión y la seguridad son cruciales, y los requisitos son claros y estables.
4. General Electric (GE) – Modelo en cascada en software para sistemas médicos
GE utiliza el modelo en cascada para el desarrollo de software para equipos médicos, como máquinas de resonancia magnética y tomografía computarizada. Dado que el software médico debe cumplir con regulaciones estrictas (como las normas de la FDA en EE.UU.), el enfoque en cascada permite una documentación detallada y control de calidad en cada etapa de desarrollo, desde la definición de requisitos hasta las pruebas finales y la implementación.
Esta metodología asegura que se cumplan todos los requisitos normativos y de seguridad antes de que el software se despliegue en hospitales y clínicas, evitando posibles fallas que puedan comprometer la seguridad del paciente.
5. Lockheed Martin – Modelo en cascada en software para sistemas de defensa
Lockheed Martin, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de EE.UU., usa el modelo en cascada para desarrollar software en sistemas de defensa, como misiles y aviones de combate. En estos proyectos, los requisitos son muy estrictos, y los errores pueden tener consecuencias significativas en seguridad nacional. Cada fase del ciclo de vida del software (análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, integración y mantenimiento) se completa de manera secuencial, lo cual permite una validación y control estrictos en cada paso.
Al aplicar el modelo en cascada, Lockheed Martin puede asegurar que cada fase se valide exhaustivamente antes de avanzar, reduciendo los riesgos de fallas en aplicaciones críticas para la seguridad.
6. Oracle – Modelo en cascada en el desarrollo de bases de datos empresariales
Oracle ha utilizado el modelo en cascada para el desarrollo de algunas de sus versiones principales de bases de datos empresariales. En proyectos de este tipo, donde la seguridad, integridad y estabilidad de los datos son primordiales, los requisitos deben estar bien definidos desde el inicio y cada fase debe ejecutarse con precisión. Cada versión de sus sistemas de bases de datos pasa por un proceso secuencial, desde la fase de investigación y diseño hasta el desarrollo y las pruebas exhaustivas, asegurando que el producto final cumpla con altos estándares de confiabilidad y seguridad.
Estos ejemplos muestran cómo algunas empresas en sectores como la defensa, la medicina y las finanzas todavía emplean metodologías tradicionales en el desarrollo de software, ya que la estabilidad, el cumplimiento regulatorio y el control de calidad son esenciales en estos entornos de alta exigencia.

## Slide 27: ¿Por qué algo Nuevo (Ágil)?
  Durante los 90 varios desarrolladores encuentran algunas metodologías pesadas, frustrantes y difíciles de seguir (por no decir todas!)
  Excesiva documentación que a veces incluso no es útil
  La lentitud de desarrollo
  Es necesario conocer desde el inicio que desea el cliente
  Las metodologías basadas en la planeación total desde el principio tienen dificultades manejando los cambios
  Se establecen mecanismos de control para el proyecto que a veces dan sensación de inflexibilidad a posibles cambios y que de hacerlo incrementaría los costes
Notes: Las metodologías agiles surgen como una alternativa a las metodologías tradicionales , las cuales tal y como acabamos de ver en los apartados anteriores son demasiado burocráticas y por tanto rígidas para las actuales características del mercado
Años atrás la evolución de los productos era lenta y se producía siempre en un entorno estable en el que apenas habían variaciones
Hoy en día sin embargo el entorno en el que se mueve el software es demasiado inestable y cambiante por lo que estas metodologías pesadas no se adaptan ya que hay que reducir tiempo de creación pero sin dejar de todo la calidad del software

## Slide 28: ¿Revolución Ágil? …
  Una posible interpretación sociológica del movimiento ágil es:
  "la revuelta de los cubículos"
  => rechazo a las técnicas de dirección rígidas, de arriba hacia abajo para la gestión de proyectos

## Slide 29: ¿Revolución Ágil? …
  Meyer: "Los programadores en las trincheras - los cubículos - a menudo resienten estos intentos que tanto ignoran la naturaleza específica del desarrollo de software. Ese tipo de jefe parece desconocer (aunque lo saben, pero viven de eso) que los documentos y diagramas no hacen un sistema: EL CÓDIGO lo hace.”
  Los métodos ágiles son, en parte, LA REHABILITACIÓN DE CÓDIGO!

## Slide 30: Origen
  En el año 2001, un grupo de desarrolladores se reunieron y adoptaron el nombre de "metodologías ágiles“, promulgando lo que llamaron el “Manifiesto del Software Agil”.
  Poco después, algunas de estas personas formaron la "alianza ágil", una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo ágil de aplicaciones.
Notes: En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término .ágil. aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de 17 expertos de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto.
Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas.
Tras esta reunión se creó The Agile Alliance3, una organización, sin ánimo de lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de partida es fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía .ágil.. En él se establecía lo siguiente: Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, por medio de hacerlo y de dar ayuda a otros para que lo hagan. Un manifiesto normalmente se asocia con un movimiento político emergente: ataca a la vieja
guardia y sugiere un cambio revolucionario (se espera que para mejorar). En cierta forma, de
eso es de lo que trata el desarrollo ágil.

## Slide 31: Manifiesto para el desarrollo de software “Ágil”
  Individuos e interacciones mas que procesos y herramientas.
    Procesos como guía de operación
    La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software.
    Las herramientas mejoran la eficiencia, pero sin personas con conocimiento técnico y actitud adecuada, no producen resultados.
    Los procesos deben de adaptarse a la organización
Notes: Que significa Valorar más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas
Este es posiblemente el principio más importante del manifiesto. Por supuesto que los procesos ayudan al trabajo. Son una guía de operación. Las herramientas mejoran la eficiencia, pero sin personas con conocimiento técnico y actitud adecuada, no producen resultados.
Las empresas suelen predicar muy alto que sus empleados son lo más importante, pero la realidad es que en los años 90 la teoría de producción basada en procesos, la reingeniería de procesos ha dado a estos más relevancia de la que pueden tener en tareas que deben gran parte de su valor al conocimiento y al talento de las personas que las realizan.
Los procesos deben ser una ayuda y un soporte para guiar el trabajo. Deben adaptarse a la organización, a los equipos y a las personas; y no al revés. La defensa a ultranza de los procesos lleva a postular que con ellos se pueden conseguir resultados extraordinarios con personas mediocres, y lo cierto es que este principio es peligroso cuando los trabajos necesitan creatividad e innovación.

## Slide 32: Manifiesto para el desarrollo de software “Ágil”
  Sistemas funcionando antes que documentación detallada
    Los documentos son soporte del software
    No producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata para tomar un decisión importante
    Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental.
    Los documentos no pueden sustituir, ni pueden ofrecer la riqueza y generación de valor que se logra con la comunicación directa entre las personas y a través de la interacción con los prototipos
Notes: Que significa Valorar más el software que funciona que la documentación exhaustiva
Poder ver anticipadamente cómo se comportan las funcionalidades esperadas sobre prototipos o sobre las partes ya elaboradas del sistema final ofrece una retroalimentación muy estimulante y enriquecedor que genera ideas imposibles de concebir en un primer momento; difícilmente se podrá conseguir un documento que contenga requisitos detallados antes de comenzar el proyecto.
El manifiesto no afirma que no hagan falta. Los documentos son soporte del software, permiten la transferencia del conocimiento, registran información histórica, y en muchas cuestiones legales o normativas son obligatorios, pero se resalta que son menos importantes que los productos que funcionan. Menos trascendentales para aportar valor al producto.
Los documentos no pueden sustituir, ni pueden ofrecer la riqueza y generación de valor que se logra con la comunicación directa entre las personas y a través de la interacción con los prototipos. Por eso, siempre que sea posible debe preferirse, y reducir al mínimo indispensable el uso de documentación, que genera trabajo que no aporta un valor directo al producto.
Si la organización y los equipos se comunican a través de documentos, además de perder la riqueza que da la interacción con el producto, estos documentos se acaban empleando de forma defensiva como barricadas ante departamentos o personas

## Slide 33: Manifiesto para el desarrollo de software “Ágil”
  Colaboración con el cliente antes que negociación de contrato
    Las prácticas ágiles están especialmente indicadas para productos difíciles de definir con detalle en el principio
    Para el desarrollo ágil el valor del resultado no es consecuencia de haber controlado una ejecución conforme a procesos, sino de haber sido implementado directamente sobre el producto
    En el desarrollo ágil el cliente es un miembro más del equipo, que se integra y colabora en el grupo de trabajo
Notes: Que significa Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual
Las prácticas ágiles están especialmente indicadas para productos difíciles de definir con detalle en el principio, o que si se definieran así tendrían al final menos valor que si se van enriqueciendo con retro-información continua durante el desarrollo. También para los casos en los que los requisitos van a ser muy inestables por la velocidad del entorno de negocio.
Para el desarrollo ágil el valor del resultado no es consecuencia de haber controlado una ejecución conforme a procesos, sino de haber sido implementado directamente sobre el producto. Un contrato no aporta valor al producto. Es una formalidad que establece líneas divisorias entre responsabilidades, que fija los referentes para posibles disputas contractuales entre cliente y proveedor.
En el desarrollo ágil el cliente es un miembro más del equipo, que se integra y colabora en el grupo de trabajo. Los modelos de contrato por obra no encajan.
    Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo
    Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito

## Slide 34: Manifiesto para el desarrollo de software “Ágil”
  Responder al cambio antes que seguir el plan
    La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del mismo
    La planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta
    Los principales valores de la gestión ágil son la anticipación y la adaptación
Notes: Que significa Valorar más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan
Para un modelo de desarrollo que surge de entornos inestables, que tienen como factor inherente el cambio y la evolución rápida y continua, resulta mucho más valiosa la capacidad de respuesta que la de seguimiento y aseguramiento de planes pre-establecidos. Los principales valores de la gestión ágil son la anticipación y la adaptación; diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: planificación y control para evitar desviaciones sobre el plan

## Slide 35: ¿Cuáles son los principios que rigen las metodologías agiles?
  La prioridad es satisfacer al cliente
  Cambios en los requerimientos
  Entregas frecuentes y tempranas
  Clientes involucrados
  Gente comprometida
  Los documentos son el soporte de las conversaciones
Notes:   La prioridad es satisfacer al cliente entregándole desde temprano y con frecuencia software valioso
  Bienvenidos los cambios en los requerimientos, aún al final del desarrollo. El proceso ágil explota el cambio a favor de la ventaja competitiva del usuario
  Entregar software operando frecuentemente, entre un par de semanas y un par de meses, con preferencia por el plazo más corto
  Clientes involucrados :Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente, a lo largo de todo el Proyecto ()
  Gente comprometida Construir proyectos basado en individuos motivados. Darles el ambiente y el apoyo, y creer que van a hacer el trabajo ()
  Los documentos son el soporte de las conversaciones, no su reemplazo El método más eficiente y efectivo de intercambiar información a y entre el grupo es por conversaciones cara a cara ()

## Slide 36: ¿Cuáles son los principios que rigen las metodologías agiles?
  El software operando
  Los procesos ágiles promueven desarrollo sostenido.
  La atención continua a la excelencia técnica y buen diseño
  Es esencial la simplicidad
  Grupos auto organizados
  Promover la colaboración
Notes:   El software operando es la principal medida del progreso
  Los procesos ágiles promueven desarrollo sostenido. Los promotores, usuarios y desarrolladores, deben poder mantener un ritmo constante mientras sea necesario
  La atención continua a la excelencia técnica y buen diseño aumenta la agilidad
  Es esencial la simplicidad: el arte de maximizar la cantidad de trabajo que NO se debe hacer. (Es un reto bien complejo. Va en contra de la forma de pensar del técnico que le encantan las “Golosinas tecnológicas” [YAGNI DRY KISS])
  Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de grupos auto organizados (Exige del líder el coraje de creer más en su gente que en su capacidad personal para controlar y dirigir)
  A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo se es más efectivo, entonces ajusta y sintoniza su comportamiento (Es un reto interesante, porque exige del líder entregar parte de su “poder” a favor del grupo)

## Slide 37: ¿Cuáles son las características de procesos ágiles?
  Iterativo
  Incremental
  Auto organizado
  Emergente
Notes: Iterativo
El proyecto se desarrolla a traves de varias iteraciones, cada una vista como un mini proyecto completo, con resultados concretos y operativos.
Es un proceso Incremental
Cada entrega es una versión reducida, pero completa del sistema, en cada iteración va creciendo la funcionalidad entregada y presuntamente la aceptación del cliente
Es un proceso Auto organizado
El equipo tiene la autonomía para organizarse de forma tal que pueda desarrollar en la mejor forma sus resultados (o al menos que así lo crea)
Es un proceso Emergente
Se permite y espera que los requerimientos y las tecnologías a utilizar emerjan durante el desarrollo, no se fijan “a-priori”

## Slide 38: ¿Cuándo es aplicable?
  Tamaño del proyecto
    Es el factor más importante para determinar si es aplicable. Hay bastantes experiencias hasta 12 personas en el equipo de desarrollo. Algunos casos alrededor de 25. Pocos llegan a 100.
    La percepción general es que cuando crece el grupo las dificultades de comunicación cara a cara son grandes, se requieren técnicas adicionales como partir los grupos.
Notes: Son las metodologías ágiles la mejor opción?
La respuesta a esta pregunta está condicionada por muchos factores entre ellos características del problema, tamaño , equipo de desarrollo, cliente. Es por ello que no se pueden ver las metodologías como recetas estáticas a aplicar en todo momento.

## Slide 39: ¿Cuándo es aplicable?
  Personal
    El mayor debate está alrededor del hecho de que métodos ágiles requieren de gente especialmente buena, y ésta produce resultados con cualquier metodología
    Hay consenso en la necesidad de 25% a 33% de personas competentes y experimentadas.
    Definición de competente:
        Experiencia en el mundo real en la tecnología.
        Ha construido sistemas similares en el pasado.
        Tiene habilidades de comunicación.

## Slide 40: ¿Cuándo es aplicable?
  Requerimientos de performance, confiabilidad y seguridad
    Una de las críticas más fuertes es que los métodos ágiles no son adecuados cuando el proyecto tiene requerimientos en éstos aspectos.
    Hay algún consenso en que el énfasis en las pruebas hacen que sea aplicables con exigencias de confiabilidad.

## Slide 41: ¿Cuándo es aplicable?
  Necesidades de entrenamiento
    La mayoría piensa que se requiere menos entrenamiento que con metodologías tradicionales.
    Por ejemplo la programación por pares facilita el entrenamiento de uno a otro. Algunos se han auto-entrenado satisfactoriamente.

## Slide 42: ¿Cuáles son algunos representantes de metodologías ágiles?
  SCRUM: Metodología para el desarrollo de software con características ágiles, como ser iterativo e incremental, con ciclos cortos de entrega de resultados. Se organiza como una metáfora del juego de futbol rugby (scrum significa melé)
  Crystal Clear: Metodología para el desarrollo de software con características ágiles, como tener ciclos cortos de entrega de resultados, pensada para equipos muy pequeños (6-8 personas a lo sumo)
Notes: Scrum (nombre que proviene de cierta jugada que tiene lugar durante un partido de rugby) es un método de desarrollo ágil de software concebido por Jeff Sutherland y su equipo de desarrollo a principios de la década de 1990. En años recientes, Schwaber y Beedle [Sch01a] han desarrollado más los métodos Scrum.
Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para guiar actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de cada actividad estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del proceso llamado sprint. El trabajo realizado dentro de un sprint (el número de éstos que requiere cada actividad estructural variará en función de la complejidad y tamaño del producto) se adapta al problema en cuestión y se define —y con frecuencia se modifica— en tiempo real por parte del equipo Scrum. Scrum acentúa el uso de un conjunto de patrones de proceso del software [Noy02] que han demostrado ser eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados, equerimientos cambiantes y negocios críticos.
Alistar Cockburn [Coc05] creó la familia Cristal de métodos ágiles a fin de obtener un enfoquede desarrollo de software que premia la “maniobrabilidad” durante lo que Cockburn caracteriza como “un juego cooperativo con recursos limitados, de invención y comunicación, con el objetivo primario de entregar software útil que funcione y con la meta secundaria de plantear el siguiente juego” [Coc02].Para lograr la maniobrabilidad, Cockburn y Highsmith definieron un conjunto de metodologías, cada una con elementos fundamentales comunes a todos, y roles, patrones de proceso, producto del trabajo y prácticas que son únicas para cada uno. La familia Cristal en realidad es un conjunto de ejemplos de procesos ágiles que han demostrado ser efectivos para diferentes tipos de proyectos. El objetivo es permitir que equipos ágiles seleccionen al miembro de la familia Cristal más apropiado para su proyecto y ambiente.

## Slide 43: ¿Cuáles son algunos representantes de metodologías ágiles?
  (Extreme Programing) se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico
Notes: EXtreme Programming, también llamada XP, es una metodología de programación considerada ágil, aunque se creó en 1996, años antes de que se firmará el Manifesto Ágil. La palabra eXtreme proviene del concepto de que si algo se considera bueno por qué no llevarlo al límite y usarlo al máximo. Si, por ejemplo, que alguien revise lo que cada miembro del equipo hace se considera una buena práctica, ¿por qué no llevarlo al extremo y hacer que esos miembros del equipo de trabajo se sienten juntos todos los días y se revisen y mejoren el código a diario?
XP coloca a la relación entre los miembros del equipo como eslabón principal del desarrollo del software. Los integrantes del equipo deben tener una muy buena comunicación y trabajar en un ambiente ameno para todos. El conocimiento que posean los desarrolladores es clave, por tanto, XP propicia el aprendizaje de estos. Esta metodología es adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y en constante cambio.

## Slide 44: ¿Cuáles son algunos representantes de metodologías ágiles?
  (Lean Software Development) es una metodología que se inspira en los principios del Lean Manufacturing, aplicados al desarrollo de software. Su objetivo es maximizar el valor para el cliente minimizando el desperdicio. Puede ser especialmente útil en entornos dinámicos donde las necesidades del cliente cambian con frecuencia.
Notes: Principios del Lean Software Development
1. Eliminar el Desperdicio:
• Identificar y eliminar todo aquello que no aporta valor al cliente, como características innecesarias, retrasos y defectos.
2. Incrementar el Aprendizaje:
• Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo donde los equipos puedan experimentar y aprender de sus errores.
3. Decidir lo Más Tarde Posible:
• Mantener la flexibilidad en las decisiones hasta que se tenga suficiente información para tomar la mejor decisión posible.
4. Entregar lo Más Rápido Posible:
• Acelerar el ciclo de entrega para ofrecer valor al cliente rápidamente y recibir retroalimentación temprana.
5. Empoderar a los Equipos:
• Fomentar la autonomía y la responsabilidad en los equipos de trabajo, permitiendo que tomen decisiones sobre su trabajo.
6. Construir Calidad desde el Principio:
• Integrar la calidad en cada fase del desarrollo, evitando la acumulación de defectos.
7. Ver el Todo:
• Adoptar una visión holística del proceso de desarrollo, asegurando que todos los elementos del proyecto estén alineados con los objetivos del negocio.
▎Prácticas Clave
• Value Stream Mapping: Herramienta para identificar y analizar el flujo de valor en el proceso de desarrollo, ayudando a visualizar áreas de desperdicio.
• Iteraciones Cortas: Trabajar en ciclos cortos de desarrollo para permitir entregas frecuentes y obtener retroalimentación continua.
• Integración Continua: Práctica de integrar y probar el código de manera frecuente para detectar problemas rápidamente.
• Revisiones Regulares: Realizar reuniones periódicas para evaluar el progreso y ajustar el enfoque según sea necesario.
▎Beneficios del Lean Software Development
• Mejora en la Eficiencia: Al eliminar desperdicios, los equipos pueden concentrarse en actividades que realmente aportan valor.
• Mayor Flexibilidad: La metodología permite adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos o prioridades del cliente.
• Aumento de la Satisfacción del Cliente: Al centrarse en entregar valor rápidamente y obtener retroalimentación continua, se mejora la satisfacción del cliente.
• Fomento de la Innovación: Un entorno que promueve el aprendizaje y la experimentación puede llevar a soluciones más creativas e innovadoras.

## Slide 45: ¿Cuáles son algunas empresas reales que han aplicado metodologías ágiles en el desarrollo de software?
Notes: Aquí tienes algunos ejemplos de empresas reales que han aplicado metodologías ágiles en el desarrollo de software:
▎1. Spotify
Metodología: Squad Framework (basado en Scrum)
Descripción:
Spotify ha adaptado Scrum a su cultura organizacional, creando "squads" que son equipos autónomos responsables de diferentes características o productos. Cada squad tiene su propio backlog y trabaja en iteraciones cortas, lo que permite una gran flexibilidad y rapidez en la entrega de nuevas funcionalidades. Además, utilizan "chapters" y "guilds" para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre equipos.
▎2. ING
Metodología: Scrum y Agile Scaling
Descripción:
ING, el banco holandés, implementó un enfoque ágil en toda la organización para mejorar la eficiencia y la innovación. Crearon equipos multidisciplinarios y adoptaron Scrum para el desarrollo de software. Este cambio permitió a ING aumentar la velocidad de entrega y mejorar la satisfacción del cliente al permitirles responder rápidamente a las necesidades del mercado.
3. BBVA – Implementación de Scrum en desarrollo de software
BBVA ha empleado metodologías ágiles, particularmente Scrum, para agilizar el desarrollo de software y mejorar la experiencia del cliente. Equipos de Scrum pequeños y multifuncionales se encargan del desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas bancarias digitales. Trabajan en iteraciones o “sprints” cortos de 2 semanas, en los cuales entregan incrementos funcionales del producto.
Gracias a esta implementación, BBVA ha logrado reducir significativamente el tiempo de lanzamiento de productos digitales y ha mejorado su capacidad de adaptación frente a la competencia.
▎▎4. Microsoft
Metodología: Scrum y Kanban
Descripción:
Microsoft ha adoptado metodologías ágiles para varios de sus proyectos de desarrollo de software, incluyendo Azure DevOps. Utilizan Scrum para gestionar proyectos grandes y Kanban para flujos de trabajo más continuos. Esto les ha permitido mejorar la colaboración entre equipos y aumentar la eficiencia en la entrega de software. Además, las prácticas de DevOps les ayudan a asegurar una integración y despliegue continuos (CI/CD), permitiendo una entrega ágil y confiable.
▎5. Salesforce
Metodología: Agile Development
Descripción:
Salesforce ha implementado metodologías ágiles para su plataforma de CRM. Utilizan Scrum para desarrollar nuevas características y mejoras, permitiendo a los equipos trabajar en ciclos cortos y recibir retroalimentación constante de los usuarios. Esto ha contribuido a su capacidad para innovar rápidamente y adaptarse a las necesidades del cliente.
▎6. Adobe
Metodología: Agile (Scrum y Kanban)
Descripción:
Adobe ha transformado su proceso de desarrollo de software hacia un enfoque ágil, especialmente con la introducción de Adobe Creative Cloud. Usan Scrum para planificar sprints y Kanban para gestionar tareas diarias, lo que les permite ser más flexibles y receptivos a las necesidades del cliente.
▎7. Netflix
Metodología: Agile and DevOps
Descripción:
Netflix ha adoptado un enfoque ágil combinado con prácticas de DevOps para su desarrollo de software. Esto les permite implementar cambios rápidamente y realizar pruebas continuas. Su cultura organizacional fomenta la autonomía y la responsabilidad, lo que resulta en un flujo constante de nuevas características y mejoras en la plataforma.
▎Conclusión
Estas empresas han demostrado que las metodologías ágiles pueden ser altamente efectivas en el desarrollo de software, permitiendo una mayor flexibilidad, colaboración y satisfacción del cliente. La clave está en adaptar los principios ágiles a las necesidades específicas de cada organización y su cultura.

## Slide 46: La gran diferencia entre metodologías agiles vs pesadas
Notes: Aquí podemos apreciar mediante estos diagrams la gran diferencia entre metologias pesadas y meotodologias agiles . Vemos como las pesadas es un proceso lineal en el tiempo donde cada fase tiene un tempo y hasta que no se termine totalmente con ella no se avanza hasta la otra . mientras que las agiles son procesos iterativos en espiral donde todas las fases ocurren en una iteración
A nuestra consideración encontramos 7 ventajas de las metodologías agiles . Estas son :
1 gran capacidad de respuestas ante los cambios los cuales no se entiende como un problema sino como algo necesario para que el producto sea mejor y satisfaga al cliente. Los cambios formaran parte del proceso de desarrollo
2 las entregas no se hacen al final sino que se hacen pequeñas entregas . Estas entregas permiten al cliente valorar el producto además de ir trabajando con algunas funcionalidades
3 los ciclos cortos de entrega ayudaran a disminuir los riesgos sobre todo al principio del proyecto
4 se trabaja en equipos entre el cliente y los desarrolladores mediante comunicación casi diaria para evitar errores y documentación innecesaria
5 eliminar el trabajo que no es necesario y que realmente no aporta un valor al negocio
6 buscar la mejor técnica y el mejor diseño para conseguir productos de calidad
7 mejorar los procesos y al equipo de desarrollo

## Slide 47: La gran diferencia entre metodologías agiles vs pesadas

## Slide 48: ¿Son las metodologías ágiles la mejor opción?
  Cada proyecto, empresa, producto, línea de negocio, etc., requiere de una metodología específica, o de diferentes maneras de adaptar una metodología genérica .
  Lo difícil es saber el punto medio exacto y más recomendable para cada proyecto, e incluso buscar el punto intermedio entre ágil y tradicional
  Existe una metodología concreta para cada proyecto

## Slide 49: ¿Cuáles son las tendencias actuales de las Metodologías de Desarrollo de Software?
  DevOps y DevSecOps – Integración continua de desarrollo, seguridad y operaciones
  Agile Escalado – Escalamiento de metodologías ágiles para grandes organizaciones
  Value Stream Management (VSM) – Enfoque en la creación de valor
  Low-Code y No-Code Development – Desarrollo simplificado para aceleración de proyectos
Notes: 1. DevOps y DevSecOps – Integración continua de desarrollo, seguridad y operaciones
DevOps ha sido una tendencia clave que continúa ganando popularidad. Esta metodología integra desarrollo y operaciones para crear un flujo de trabajo continuo en el que el software se desarrolla, prueba, implementa y supervisa en ciclos rápidos. Esto facilita la entrega continua (CD), lo que permite a las empresas lanzar actualizaciones de forma más frecuente y confiable.
Recientemente, ha surgido DevSecOps, que incorpora la seguridad desde el inicio del proceso de desarrollo, en lugar de agregarla como una etapa final. DevSecOps asegura que la seguridad esté integrada en cada fase del ciclo de vida de desarrollo del software, lo cual es cada vez más importante con el aumento de las amenazas cibernéticas.
2. Agile Escalado – Escalamiento de metodologías ágiles para grandes organizaciones
Muchas grandes organizaciones están buscando maneras de aplicar métodos ágiles en proyectos complejos que involucran múltiples equipos. Para esto, han surgido marcos de escalado ágil como:
SAFe (Scaled Agile Framework): un marco popular que permite la alineación de equipos en objetivos estratégicos y de negocio.
LeSS (Large Scale Scrum): enfocado en mantener los principios originales de Scrum mientras se gestiona un proyecto en múltiples equipos.
Spotify Model: un modelo de "tribus y squads" que ayuda a mantener la agilidad en empresas grandes.
Estas metodologías permiten la coordinación entre múltiples equipos ágiles sin perder flexibilidad, algo que es crucial en empresas de gran tamaño con proyectos complejos y transversales.
3. Value Stream Management (VSM) – Enfoque en la creación de valor
VSM es una tendencia emergente que busca optimizar el flujo de trabajo para maximizar el valor entregado al cliente en cada etapa del desarrollo de software. Esta metodología hace un seguimiento detallado del flujo de valor, desde el diseño hasta la implementación, para identificar y eliminar cuellos de botella y reducir desperdicios. Las herramientas de VSM ayudan a visualizar cada etapa, desde el desarrollo hasta la entrega, y a realizar mejoras continuas en la eficiencia y la calidad del producto final.
4. Low-Code y No-Code Development – Desarrollo simplificado para aceleración de proyectos
Las plataformas Low-Code y No-Code han ganado popularidad porque permiten a los desarrolladores (o incluso a usuarios no técnicos) crear aplicaciones rápidamente sin escribir tanto código. Estas plataformas proporcionan interfaces visuales y herramientas de arrastrar y soltar que facilitan la creación de aplicaciones funcionales sin el desarrollo tradicional.
Esta tendencia permite que las empresas innoven y respondan más rápido a las necesidades del mercado, aunque su uso se limita generalmente a aplicaciones con requisitos menos complejos o a la creación de prototipos rápidos.

## Slide 50: ¿Cuáles son las tendencias actuales de las Metodologías de Desarrollo de Software?
  IA en el desarrollo de software (AIOps) – Automatización y optimización impulsadas por inteligencia artificial
  Product-Driven Development (PDD) – Desarrollo impulsado por el producto
  Shift-Left Testing – Integración temprana de pruebas
  Metodologías Híbridas (Agile-Waterfall o Agile-Fall) – Combinación de enfoques ágiles y tradicionales
Notes: 5. Metodologías Híbridas (Agile-Waterfall o Agile-Fall) – Combinación de enfoques ágiles y tradicionales
Para proyectos que requieren agilidad en ciertas áreas y un enfoque tradicional en otras, han surgido metodologías híbridas que combinan aspectos de Agile y Waterfall. Este enfoque permite que equipos se enfoquen en iteraciones rápidas en ciertas partes del desarrollo mientras mantienen una planificación estructurada para aspectos críticos que requieren precisión o cumplimiento de regulaciones.
Por ejemplo, algunos equipos pueden usar Agile para el desarrollo de nuevas funcionalidades mientras mantienen un enfoque Waterfall para la implementación y el control de calidad en sistemas de misión crítica.
6. IA en el desarrollo de software (AIOps) – Automatización y optimización impulsadas por inteligencia artificial
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando la metodología de desarrollo de software a través de AIOps, que introduce IA en operaciones y desarrollo. Herramientas de IA pueden predecir y prevenir fallos, optimizar recursos y automatizar pruebas, lo cual reduce significativamente los tiempos de desarrollo y mejora la calidad del producto.
Además, la IA se utiliza en asistentes de programación (como GitHub Copilot), para ayudar a los desarrolladores a escribir código de manera más eficiente. Estos sistemas aprenden de los patrones de codificación y sugieren o generan líneas de código, lo que mejora la productividad de los equipos.
7. Product-Driven Development (PDD) – Desarrollo impulsado por el producto
El enfoque de Product-Driven Development enfatiza la creación de un producto que esté alineado completamente con las necesidades del cliente y el mercado. Este enfoque toma elementos de Agile y Lean, pero con un foco aún más profundo en el usuario final, al hacer que cada fase del desarrollo sea dictada por las necesidades del producto, desde la investigación de usuario hasta el diseño y la iteración.
En PDD, el equipo de producto trabaja en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo para definir y ajustar constantemente las funcionalidades, en función de los datos de usuarios y feedback directo.
8. Shift-Left Testing – Integración temprana de pruebas
Shift-Left Testing es una práctica en la que las pruebas se realizan desde las primeras etapas del ciclo de desarrollo, en lugar de al final. Al "mover las pruebas a la izquierda", se detectan y corrigen errores de forma más temprana, reduciendo el costo y esfuerzo necesario para resolver problemas más adelante. Este enfoque es compatible con DevOps y con metodologías ágiles, y ayuda a mejorar la calidad del producto al detectar errores en las primeras etapas.
Estas tendencias actuales en metodologías de desarrollo de software responden a la necesidad de mayor velocidad, eficiencia, y enfoque en el valor entregado, al mismo tiempo que permiten una mejor colaboración entre equipos, mayor seguridad y adaptabilidad frente a cambios del mercado.

## Slide 51: ¿Qué son las Metodologías Híbridas?
  Las metodologías híbridas combinan elementos de diferentes enfoques de gestión de proyectos y desarrollo de software para adaptarse mejor a las necesidades específicas de un equipo o proyecto. Estas metodologías buscan aprovechar las fortalezas de cada enfoque, permitiendo flexibilidad y adaptabilidad.

## Slide 52: ¿Cuáles son características las Metodologías Híbridas?
  Flexibilidad
  Combinación de Enfoques
  Enfoque en el Valor
  Iteraciones y Fases
Notes: Características de las Metodologías Híbridas
1. Flexibilidad:
• Permiten adaptar el proceso según las características del proyecto, el equipo y las expectativas del cliente.
2. Combinación de Enfoques:
• Integran prácticas de metodologías ágiles (como Scrum o Kanban) con enfoques tradicionales (como Waterfall o PRINCE2).
3. Enfoque en el Valor:
• Buscan maximizar la entrega de valor al cliente mediante la priorización de tareas y la incorporación de retroalimentación continua.
4. Iteraciones y Fases:
• Pueden incluir ciclos iterativos y fases secuenciales, permitiendo una planificación más detallada sin sacrificar la adaptabilidad.

## Slide 53: ¿Cuáles son algunos representantes de las Metodologías Híbridas?
  ScrumBan
    Combina Scrum y Kanban, aprovechando la estructura de Scrum para la planificación y el trabajo en equipo, mientras utiliza el flujo visual de Kanban para gestionar el trabajo en curso y optimizar el flujo.
  Lean-Agile
    Combina principios Lean (como la eliminación del desperdicio) con prácticas ágiles, enfocándose en la entrega rápida de valor y la mejora continua.

## Slide 54: ¿Cuáles son algunos representantes de las Metodologías Híbridas?
  Agile-Waterfall
    Integra elementos ágiles en un enfoque tradicional en cascada, permitiendo que ciertas fases del proyecto se realicen de manera ágil (como la recopilación de requisitos o pruebas) mientras se mantiene una estructura general en cascada.

## Slide 55: ¿Cuáles son los beneficios de las Metodologías Híbridas?
  Adaptabilidad
  Mejor Gestión de Riesgos
  Mejora en la Colaboración
  Optimización del Proceso
Notes: ▎
▎Beneficios de las Metodologías Híbridas
• Adaptabilidad: Permiten ajustar el enfoque según las circunstancias cambiantes del proyecto y del entorno empresarial.
• Mejor Gestión de Riesgos: Al combinar enfoques, se pueden mitigar riesgos mediante la planificación detallada y la flexibilidad para adaptarse a cambios.
• Mejora en la Colaboración: Fomentan una mayor colaboración entre los equipos al integrar diversas prácticas y perspectivas.
• Optimización del Proceso: Facilitan la identificación y eliminación de desperdicios, mejorando la eficiencia general del equipo.

## Slide 56: ¿Cuáles son las consideraciones al implementar Metodologías Híbridas?
  Cultura Organizacional
  Formación del Equipo
  Claridad en los Objetivos
Notes: ▎Consideraciones al Implementar Metodologías Híbridas
• Cultura Organizacional: Es crucial que la cultura de la organización apoye la flexibilidad y la colaboración.
• Formación del Equipo: Los miembros del equipo deben estar capacitados en las metodologías que se están combinando para asegurar una integración efectiva.
• Claridad en los Objetivos: Es importante tener claros los objetivos del proyecto y cómo cada enfoque contribuirá a alcanzarlos.
▎Conclusión
Las metodologías híbridas ofrecen una solución versátil para equipos que enfrentan entornos complejos y cambiantes. Al combinar lo mejor de diferentes enfoques, estas metodologías pueden mejorar la eficiencia, fomentar la colaboración y aumentar la satisfacción del cliente. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre estructura y flexibilidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto.

## Slide 57: Resumen
Las metodologías forman pare del proceso de desarrollo del software
Existen dos grandes corrientes metodológicas: Pesadas y Agiles
No existe la mejor metodología, no existe una receta metodológica para llevar a cabo un proyecto. En la práctica, uno escoge la que más se adecuada a sus condiciones y la modifica a su conveniencia y en el peor escenario hace la suya .